Извещение о проведении открытого запроса цен № 5-зап.цен/13

Закупка услуг на выполнение работ по дооборудованию помещений производственного корпуса автоматической пожарной сигнализацией, дооборудованию помещений производственного корпуса системой оповещения людей о пожаре

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляет размещение заказа путем запроса цен на закупку услуг на  выполнение работ по дооборудованию помещений производственного корпуса автоматической пожарной сигнализацией, дооборудованию помещений производственного корпуса системой оповещения людей о пожаре

1.Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП «Тульское ПрОП» Минтруда России.

Место нахождения / почтовый адрес: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Телефон: (4872)41-04-69 факс (4872) 41-04-69

Адрес электронной почты: tulpop@tula.net. tshalagina@rambler.ru.

Контактные лица:

по вопросам подготовки документов заместитель директора по маркетингу Шалагина Татьяна Валентиновна, тел. (4872) 41-02-60

по вопросам Технического задания: главный инженер Копырин Михаил Владимирович, тел. (4872) 41-35-35

2. Источник финансирования: внебюджетные средства.

3. Форма ценового предложения: Раздел II Документации об открытом запросе цен

4. Техническое задание

| № п/п | Перечень основных данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные виды работ: |  |
|  | Демонтаж элементов подвесного потолка | Площадь помещений: S=585 м 2 |
|  | Монтаж 4х шлейфов пожарной сигнализации в запотолочном пространстве производственного корпуса при высоте между подвесным потолком и основным перекрытием 1,1-1,3 м | Площадь помещений: S=585 м 2 |
|  | Установка дымовых пожарных извещателей | 65 шт |
|  | Прокладка кабелей под шлейфы | Длина кабелей: L=350м |
|  | Монтаж и подключение выносных устройств индикации пожарных извещателей, установленных в запотолочном пространстве. Монтаж элементов подвесного потолка Монтаж пожарной сигнализации в 3х помещениях на 1ом этаже производственного корпуса Пуско-наладочные работы с программированием пульта «Сигнал-20-SMD» и с выпуском акта | 65 шт Площадь помещений: S=585 м 2 Площадь помещений: S1=15,9 м 2; S1=18,6 м 2; S1=15,7 м 2 |

1. Условия выполнения работ:

1.  В условиях и на территории ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое предприятие»

2. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий договора.

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации заказчика.  Специалисты Исполнителя  должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимым инструментами и средствами индивидуальной защиты.

2. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию.

1. При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое исполнителем, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ.

2.  Качество выполненных исполнителем работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

3. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителем.

Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя и технику безопасности проведения работ.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если  в процессе выполнения работ исполнитель допустил отступление от условий  договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов   работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

В соответствии с проектом договора. Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Исполнитель в процессе производства представляет Заказчику:

-  акты приема-сдачи выполненных работ;

-  сертификаты на используемые приборы, материалы;

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):

Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий:

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия договора.  Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 1 год, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на оборудование и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей  в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку.

7. Необходимые материалы для выполнения ремонтных работ исполнитель доставляет собственным транспортом.

5. Место выполнения работ: Российская Федерация, 300004,  г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

6. Срок выполнения работ: до 15 июля  2013 г.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах:

Цена договора указана с учетом всех затрат и обязательных платежей с включенными в нее расходами (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и прочими непредвиденными расходами, необходимыми для исполнения Договора в полном объеме.

8. Максимальная цена договора: 176 258 рублей (сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек)

9. Место подачи ценовых предложений: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3, 2 этаж, каб. № 7.

Ежедневно по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское) в течение всего срока подачи ценовых предложений, за исключением дня окончания указанного срока. В день окончания срока подачи ценовых предложений такие заявки принимаются с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

10. Срок подачи ценовых предложений:

Дата и время начала срока подачи ценовых предложений: 23.05.2013 г. 09 часов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений: 05.06.2013 г. 09 часов 00 минут (время московское).

11. Срок и условия оплаты товара: оплата стоимости работ производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика платежными поручениями. Заказчик не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора выплачивает Поставщику аванс на основании выставленного счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от цены Договора.  Окончательный расчет по Договору, с учетом ранее выплаченного аванса, производиться в течение 10 (десяти) банковских с момента получения и подписания Заказчиком:

-Счета на оплату выполненных работ;

-Акта выполненных работ.

12. Срок подписания победителем договора:

Договор по результатам проведения открытого запроса цен  может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки ценовых предложений и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. При проведении открытого запроса цен к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочных заявок не принято;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Критерием оценки и сопоставления ценовых предложений является «цена договора».

##### Заказчик

Директор

ФГУП "ТульскоеПрОП" Минтруда России					Ю.В. Тимашов

# Text boxes

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Тульское

протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

(ФГУП «Тульское ПрОП»

Минтруда России)

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 3

Тел/факс: (4872) 41-04-69 e-mail: tulpop@tula.net

от      _______________     № _________________

## На №_______________     от _________________

Участнику размещения заказа